广西师范大学数据治理与共享工作专项行动方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实习近平总书记关于网络强国战略重要思想，全面落实《中国教育现代化2035》《教育信息化2.0行动计划》等系列重要工作部署，切实加快学校教育数字化转型，利用信息技术转变管理理念、创新管理方式、提高管理效率，通过简化管理服务流程，打破信息数据孤岛，推动业务协同发展，切实解决师生“填表多、填表难”等实际问题，提升数据治理与共享水平，全面推动和深化学校以数据为核心要素的综合改革,为学校“双一流”大学建设提供高效的支撑保障与引领驱动作用，特制定本专项行动方案。

一、	总体要求

按照新时代学校“1248”总体发展战略要求，牢固树立以师生为中心的服务理念，全面梳理学校目前存在的业务系统间架构不统一、开发语言不一致、数据库多样化和数据信息孤岛等痛点问题，全力促进学校管理服务和信息技术的深度融合，全速推动教育服务由单向孤立向协同治理转变，用“数据跑”代替“师生跑”，让“师生来回跑”变“部门协同办”，构建形成“一库承载、一池共享、一网通达、一事通办、一表互通和一体安全”的“六个一”数据治理与共享新模式，切实提升以数字化支撑学校治理体系和治理能力现代化水平。

二、	基本原则

（一）全面推进，突出重点。强化顶层设计，系统谋划，要全面推进学校数据治理与共享工作，有计划分步骤开展各部门的业务数据清理、规范和优化工作，重点在党务、学工、教学、科研、人事、学科、行政和后勤等常用且重要的审批与服务数据，要率先安排、部署，在全校范围内起到示范引领和辐射带动作用。

（二）全面梳理，分步快走。要对学校数据资产进行全面梳理，倒逼数据资产规范管理，制订科学合理的数据治理与共享工作专项行动方案，通过制订清单、实施进度表和任务分解书等举措，按照学校数据资产边建设、边应用、边完善的思路分步加快推进项目建设。

（三）全面打通，优化应用。要全面运用信息技术手段，利用数据治理与共享平台（系统），不断简化优化数据产生、管理和使用等环节，加快推动数据跨部门交换共享，坚持业务协同和服务保障，挖掘数据价值以提高学校数据的齐全率、准确率、使用率，切实提升学校数据服务水平和管理效能。

三、	建设目标

（一）	建设一个精准的学校数据治理与共享平台（系统）。在现有数据治理与共享平台（系统）一期建设基础上有计划分批次持续深化大数据技术为核心的数据平台建设，建成一个能够智能填报、提供数据决策和协同创新共享的信息数据平台（系统），按照智能化全生命周期管理学校各类数据的要求，为学校运营管理、师生服务、人才培养等提供可靠的数据支撑，逐步实现校园的智能化、精细化和数字化管理。

（二）	建设一套规范的数据治理与共享工作体系。要按照“一数一源”和统一标准要求，从数据产生源头抓数据质量，完善数据资源目录制度建设。要制定数据资源采集、存储、交换、使用、反馈等环节的全过程数据管理制度。要建立数据定期通报、数据应用展示和数据督查督办制度。

（三）	建设一批实用的数据治理与共享应用场景。以“一切业务数据化，一切数据业务化”为应用建设目标，以安全先进的大数据、人工智能技术为依托，让数据资源能够“可见、可知、可用”，建设一批资源数字化、应用集成化和管理智能化的教育教学、管理服务应用场景，使信息数据形成数据资产和可供使用的资源，为学校高质量发展提供基于数据的决策支撑环境。

四、	建设时间

广西师范大学数据治理与共享工作专项行动建设时间为2年，即从2025年1月至2026年12月，具体工作任务和时间安排详见第六点。后续关于学校数据治理与共享工作视本期建设情况另行研究部署。

五、目前学校数据治理与共享工作简况

（一）已开展数据治理与共享的工作

按照《广西师范大学“十四五”信息化与智慧校园建设专项规划》部署，为了规范、准确管理学校公共数据资源，学校于2021年6月制定并发布了《广西师范大学公共数据资源共享与安全管理办法（试行）》，做到打牢基础和制度先行。从2022年9月份开始，启动了学校数据治理与共享工作的部门调研和数据治理与共享平台（一期）项目建设工作，陆续完成了学校人事、教务、研究生、学工、科研、财务、资产、图书、一卡通等9个部门实地调研和业务系统数据治理工作，整理了能直接使用的近百张数据清单，涉及字段近2000个，数据总量达3千7百万条。建设了学校数据治理与共享平台（一期）项目，完成了个人数据中心、数据可视化分析平台和数据中台三个主要功能模块的建设，实现了一个界面综合展示教师人事履历、科研成果、教务任务和名下资产等与个人相关的综合数据信息，使校内基础数据能够以相同标准在各个业务系统间流转，初步解决了各业务系统之间数据孤岛的问题。

（二）学校数据治理与共享工作存在的主要问题

根据《广西师范大学公共数据共享与安全管理办法（试行）》，各单位应按照数据“谁产生，谁维护，谁负责”的原则负责维护好本单位业务数据，落实好学校数据“一数一源”的管理制度。但部分单位在数据治理与共享方面存在以下问题：

一是业务系统建设不完善，部门内部业务数据相互独立或分离，没有形成统一的部门业务系统数据。各单位业务系统数据是学校数据治理与共享工作的基石，国内高校开展数据治理一般都是将各业务系统数据进行清洗、分类并形成学校标准化数据资产，同时通过数据治理与共享平台对数据开展应用和进行展示，提供数据接口以供其他业务系统共享使用，但目前学校部分重要数据仍游离于业务系统之外（甚至有不少部门未建设业务系统），仍需要采取线下收集的方式收集数据，未能满足数据治理与共享所需的基础数据。因此，导致部分单位的数据缺乏精确性、及时性，无法关联其他业务系统进行调用和开放使用。

二是业务系统运维技术团队响应支撑不足，缺少专人负责，导致基础数据不全、数据管理不规范、不按照标准提供或数据未进行标准审核等问题。

三是部分部门工作参与度不足。因数据治理与共享工作系统性强、技术要求高和应用难度大等困难，跨部门数据需各部门间紧密协作和有效沟通，要形成规范的工作机制和工作合力才能处理好，但在实际工作中一些部门因职责不清或者缺乏全局意识而推诿工作，导致一些数据收集和标准化工作无法正常完成。

六、建设内容（工作举措，5大行动15项任务）

（一）数字驱动筑基行动

1.加快建设核心业务系统

各部门的业务系统数据是否完整、准确、规范、及时、可信，直接影响到学校数据治理工作的效果。目前，因个别部门业务系统建设缓慢导致数据缺失、更新滞后、完整度低和空置率高等问题，未能提供高质量的基础数据。要加快学工、教务和人事等核心业务新系统建设，完善研究生、科技、社科、财务、资产、图书等业务系统数据功能，筑牢数字基础，实现业务数字化管理全覆盖。（责任单位：学工部（处）、研究生工作部/研究生院、人事处、教务处、科技处、社科处、财务处、资产处、图书馆、校网信办/网络信息中心。办结日期：2025年9月）

2.建设湖仓一体的基础数据库

要实时汇聚和融合各业务系统结构化、半结构化和非结构化数据，建设人员、机构、学科、资产四大类基础数据库，以及教学、科研、管理、服务等若干个主题数据库，探索扩展汇聚校外科研机构、企业等辅助数据，建设形成湖仓一体的基础数据库。构建以“数据发布、数据申请、数据使用、数据管控、数据监测”为完整流程的数据服务开放体系，以支撑各类应用与系统对数据的使用需求。（责任单位：校网络安全与信息化领导小组各成员单位（详见师政人事[2020]18号文件，下同）。办结日期：2025年6月）

（二）数据标准化确权行动

3.构建统一规范的数据标准

坚持“一数一源”和源头治理的原则，各部门要按照国家、行业和学校标准梳理数据需求清单，完成数据权威源确认，形成公共数据资源目录并颁布共享，要兼顾各标准数据之间的兼容性、一致性以及可扩展性，制定一套结构科学、落地实用的公共数据标准体系。要根据应用服务需求制定数据资源目录，按照“一数一源”和统一标准确保同一数据在各类应用中名称、类型、编码等要素一致。对各类数据涉及的元数据进行系统分析，推进元数据标准化。依托数据中台实现数据资源采集、存储、交换、使用、反馈等环节的全过程管理，从数据产生源头抓数据质量，实现数据存储标准、数据交换标准与应用规范，保障数据安全和有序共享。（责任单位：校网络安全与信息化领导小组各成员单位。办结日期：2025年7月）

4.建设数据标准管理制度

在《广西师范大学公共数据共享与安全管理办法（试行）》基础上，探索建立数据分级分类标准和数据源确权管理细则，建立学校、部门数据清单定期更新和定期发布数据报告等数据管理制度，定期通报数据治理进展和数据成果应用情况，增加学校、部门数据的透明度和普及性，加强部门间的沟通和协作，打破数据壁垒，实现数据的交换与共享，不断优化业务流程和提高工作效率。（责任单位：校网信办/网络信息中心+各有关单位。办结日期：2025年6月）

（三）数据应用场景突破行动

5.推进建设学校“一张表”工程

聚焦各部门和师生“填表多、填表难”问题，紧密结合学工、人事、教务、科研、研究生、资产等业务部门实际需求，在上述6个部门试点推进“教师一张表”和“学生一张表”的应用，建设学校“一表通”数据填报平台，推进学校“一张表”工程建设。利用现有数据资源和业务系统，减少减轻师生填报工作量，实现“一次填报，多次复用”，突破现有传统线下或封闭的填报模式，实现师生教育教学、科学研究和考核评价等个人数据自动化汇聚，充分发挥数据治理在服务师生方面的强大动能。在上述6个部门“一张表”试点取得成效后，拓展到所有机关业务部门和教学单位推广“一张表”工程，全面解决部门和师生“填表多、填表难”问题。（责任单位：责任单位：学工部（处）、研究生工作部/研究生院、人事处、教务处、科技处、社科处、资产处、校网信办/网络信息中心。办结日期：2025年12月）

6.推进建设全量个人数据“一中心”

为教职工提供按个人数据分类导航的全量个人数据目录，以及每个数据目录对应的数据详细信息，从教职工全量个人数据中心综合体现教职工的主要信息数据维度。教职工全量个人数据中心作为个人数据大脑，通过各业务系统或采取数据纠错、补录和数据反馈等机制，在系统汇聚教职工个人数据上要突破和解决教职工数据分散、凌乱和不准确等问题，不断完善教职工个人数据中心，使之成为教职工日常便捷使用的个人数字档案。在建好教职工全量个人数据中心基础上2026年推广建设学生全量个人数据中心，以数据为支撑探索构建全流程全数字化的学生管理服务新模式。（责任单位：校网络安全与信息化领导小组各成员单位。办结日期：2025年12月）

7.整合跨系统校情数据分析“一面屏”

从教学、科研、师资、学工、资产、招生、就业、党建等多个方面建设十个主题的交互式部门数据驾驶舱，打通学校各业务数据网络，通过数据可视化技术，将学校各类数据以图表、报表等形式直观呈现，实现学校各类数据的集中化展示，提高各类数据指标的统计效率和准确性。通过数据对比和分析，提高教育治理的效率和效果，便于部门快速了解学校整体运行状况，为教育决策提供数据支持，推进教育治理现代化，最终建成集中化、智能化、可交互的校情数据分析“一面屏”。（责任单位：校网络安全与信息化领导小组各成员单位。办结日期：2026年12月）

（四）智慧画像示范创优行动

通过对学生、教师和部门的数据收集、数据清洗、特征提取、模型训练、数据可视化和结果评估六个步骤建设学生个人画像、教师个人画像和试点建设科研管理画像。

8.学生个人画像

通过业务系统、数据中台收集学生基本信息（如姓名、年龄、性别、班级等）、行为数据（如上课出勤、考试成绩、作业提交情况、课堂参与度等）、学术数据（如考试成绩、作业成绩、课堂表现、参与度等），以及背景信息（如家庭经济情况、父母职业、教育背景等）基础数据，运用数据分析技术从多个维度对学生的在校行为进行分析，用数据可见、图形可视方式管理和展示学生在校期间的全过程表现，充分体现数据作为生产要素在学生管理和人才培养方面的应用成效和支撑价值。（责任单位：学工部（处）、研究生工作部/研究生院、教务处、校网信办/网络信息中心。办结日期：2026年12月）

9.教师个人画像

教师个人画像通过对教师在教学、科研、管理等方面的数据采集、分析和整合，形成教师个人画像。通过教师个人画像展现教师的个人能力、工作表现和职业发展等情况，通过数据对教师的专业能力、教学水平、科研产出等方面分析，为教师提供数据挖掘结果的智能化分析与可视化统计，助力教师成长成才，为教师、教学管理部门提供数据支撑。（责任单位：教师工作部/人事处、教务处、校网信办/网络信息中心。办结日期：2026年12月）

10.科研管理画像

通过优化、升级学校科研管理系统，建设科研“数字驾驶舱”。通过对学校科研系统的数据分析，实现科研业务运行状况监测及评估，探索开展基于大数据的科研投入产出绩效分析和动态科研画像服务。基于全面、准确的数据分析和趋势预测，为学校科研项目的立项、实施、评估等提供科学依据和决策支持。（责任单位：科技处、社科处、校网信办/网络信息中心。办结日期：2026年12月）

（五）数据治理机制保障行动

11.建立定期工作例会制度

在学校开展数据治理与共享工作专项行动期间，要建立定期数据治理工作例会制度。根据学校数据治理工作进度情况，定期（如每2个月）召开数据治理工作例会，组织校网络安全与信息化领导小组各成员单位负责人、数据管理员和技术产商共同探讨和解决工作推进中的各类问题，定期通报和监督数据治理工作进展情况，对存在的问题和不足及时提出改进措施，以钉钉子精神逐项逐类完成数据治理中的各项工作任务。（责任单位：校网络安全与信息化领导小组各成员单位。办结日期：2026年12月）

12.建立数据质量反馈机制

通过建立定期公布数据质量报告等机制帮助数据管理者对数据资产质量情况进行有效管理，并对数据疏漏、数据缺失等进行查漏补缺，完善学校各类数据以保障数据资源实现有序管理。明确数据质量问题的处理和反馈的完整流程，定期公开通报数据质量状况和改进措施，确保数据治理存在的问题得到及时响应和解决。（责任单位：校网信办/网络信息中心+各有关部门。办结日期：2026年12月）

13.建立数据治理红绿灯制度

在数据治理“一数一源”确权工作基础上，将各部门数据清单以红、绿、黄色表格形式进行逐项校验和展示，绿灯代表数据治理工作正常、高效，数据收集完整、准确，录入及时无误，数据共享顺畅、利用效率高；黄灯表示存在问题数据或录入存在小错误或延迟需及时纠正；红灯表示数据收集不全或录入错误等需要立即采取措施进行整改。通过红绿黄灯制度可以及时发现和纠正数据治理工作中的问题，确保数据准确性、完整性和时效性。这将有助于提升各部门、师生对数据的重视程度，为数据治理工作持续改进提供帮助。（责任单位：党委办公室/督查督办办公室、校长办公室、校网信办/网络信息中心。办结日期：2026年12月）

14.建立健全考核督办制度

目前因在业务系统、数据管理等方面缺乏相应考核和督办制度，导致个别业务系统建设缓慢、部门数据管理凌乱、共享互联程度低等问题，学校督查督办部门要根据数据治理工作的总体目标和阶段性任务，定期对数据治理工作进行专项督促检查，确保学校数据治理工作取得实效。（责任单位：党委办公室/督查督办办公室、校长办公室、校网信办/网络信息中心。办结日期：2026年12月）

15.数据治理宣传培训制度

根据学校在数据治理工作的总体安排，有计划分批次对部门负责人、部门数据管理员等开展数字业务和数字技术培训，加强领导干部、师生员工的信息化、数字化素养学习培训，提高部门、师生员工的信息化应用和管理能力。通过微信公众号等平台定期发布学校数据治理工作信息、进展和成果情况，制定相应的操作和技术指南，帮助部门和师生员工更深入地了解数据治理工作，以促使数据真正赋能学校管理、师生发展。（责任单位：校党委宣传部、校网信办/网络信息中心。办结日期：2026年12月）

七、工作要求

（一）加强组织领导。数据具有来源众多、体量庞大、结构各异和关系复杂等难点，从繁杂海量数据中挖掘高价值、关联性强的高质量数据,需要在高效信息技术支撑和可靠基础设施保障基础上，各单位要在学校网络安全与信息化领导小组的统一安排和部署下，统一思想、各负其责、分工协作、共同推进，各单位要从落实主体责任的高度，强力推进，创新驱动，积极组织参与，认真组织落实。坚持“一把手”亲自抓，负总责，要把数据治理工作列入重要日程，部门“一把手”是数据治理工作的主要责任人，要安排专人负责本部门的数据治理工作，要制定推进落实的时间表、路线图，加强台账和清单式管理，有效落实各项具体工作。

（二）落实资源保障。各部门要保障数据治理与共享工作专项行动，特别是学校数据治理与共享平台（系统）部署所需资源，要按照“一个专项、一套方案、一抓到底”的工作机制，保障数据治理工作投入足够人力，确保各方技术人员、实施人员准确到位、协调配合，确保数据治理工作取得扎实成效。要积极拓展资源和资金筹集渠道，保障学校数据治理与共享工作专项行动在业务系统建设、数据应用场景建设等方面的资金投入。

（三）严格督查考核。各部门要注重数据治理与共享工作的优化实效、对学校管理科学性的促进作用，如减少数据表格、方便师生办事等的实际效果，作为本次工作的成效考核量化依据。学校相关部门采取定期（如每月或季度）通报工作进度等方式，将本项工作的完成和后续年度运行情况，作为重要内容纳入机关业务单位年度考核工作指标，通过“查、看、问、办、评”等实际运用环节，量化考核指标和强化应用效果。

附：广西师范大学数据治理与共享工作专项行动任务清单

广西师范大学

2024年11月18日

| 广西师范大学数据治理工作推进任务分解表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 五项行动 | 十八项任务 | 具体工作任务 | 责任单位 | 完成时间 |
| 1 | 数字驱动筑基行动 | 加快建设核心业务系统 | 加快学工、教务和人事等核心业务新系统建设，完善研究生、科技、社科、财务、资产、图书等业务系统数据功能，筑牢数字基础，实现业务数字化管理全覆盖。 | 学工部（处）、研究生工作部/研究生院、人事处、教务处、科技处、社科处、财务处、资产处、图书馆、校网信办/网络信息中心 | 2025年9月 |
| 2 |  | 建设湖仓一体的基础数据库 | 实时汇聚和融合各业务系统结构化、半结构化和非结构化数据，建设人员、机构、学科、资产四大类基础数据库，以及教学、科研、管理、服务等若干个主题数据库，探索扩展汇聚校外科研机构、企业等辅助数据，建设形成湖仓一体的基础数据库。构建以“数据发布、数据申请、数据使用、数据管控、数据监测”为完整流程的数据服务开放体系，以支撑各类应用与系统对数据的使用需求。 | 校网络安全与信息化领导小组各成员单位 | 2025年6月 |
| 3 | 数据标准化确权行动 | 构建统一规范的数据标准 | 各部门按照国家、行业和学校标准梳理数据需求清单，完成数据权威源确认，形成公共数据资源目录并颁布共享，要兼顾各标准数据之间的兼容性、一致性以及可扩展性，制定一套结构科学、落地实用的公共数据标准体系。要根据应用服务需求制定数据资源目录，按照“一数一源”和统一标准确保同一数据在各类应用中名称、类型、编码等要素一致。对各类数据涉及的元数据进行系统分析，推进元数据标准化。依托数据中台实现数据资源采集、存储、交换、使用、反馈等环节的全过程管理，从数据产生源头抓数据质量，实现数据存储标准、数据交换标准与应用规范，保障数据安全和有序共享。 | 校网络安全与信息化领导小组各成员单位 | 2025年7月 |
| 4 |  | 建设数据标准管理制度 | 在《广西师范大学公共数据共享与安全管理办法（试行）》基础上，探索建立数据分级分类标准和数据源确权管理细则，建立学校、部门数据清单定期更新和定期发布数据报告等数据管理制度，定期通报数据治理进展和数据成果应用情况，增加学校、部门数据的透明度和普及性，加强部门间的沟通和协作，打破数据壁垒，实现数据的交换与共享，不断优化业务流程和提高工作效率。 | 校网信办/网络信息中心、各有关单位 | 2025年6月 |
| 5 | 数据应用场景突破行动 | 推进建设学校“一张表”工程 | 聚焦各部门和师生“填表多、填表难”问题，紧密结合学工、人事、教务、科研、研究生、资产等业务部门实际需求，在上述6个部门试点推进“教师一张表”和“学生一张表”的应用，建设学校“一表通”数据填报平台，推进学校“一张表”工程建设。利用现有数据资源和业务系统，减少减轻师生填报工作量，实现“一次填报，多次复用”，突破现有传统线下或封闭的填报模式，实现师生教育教学、科学研究和考核评价等个人数据自动化汇聚，充分发挥数据治理在服务师生方面的强大动能。 | 学工部（处）、研究生工作部/研究生院、人事处、教务处、科技处、社科处、资产处、校网信办/网络信息中心 | 2025年12月 |
| 6 |  | 推进建设全量个人数据“一中心” | 为教职工提供按个人数据分类导航的全量个人数据目录，以及每个数据目录对应的数据详细信息，从教职工全量个人数据中心综合体现教职工的主要信息数据维度。教职工全量个人数据中心作为个人数据大脑，通过各业务系统或采取数据纠错、补录和数据反馈等机制，在系统汇聚教职工个人数据上要突破和解决教职工数据分散、凌乱和不准确等问题，不断完善教职工个人数据中心，使之成为教职工日常便捷使用的个人数字档案。在建好教职工全量个人数据中心基础上2026年推广建设学生全量个人数据中心，以数据为支撑探索构建全流程全数字化的学生管理服务新模式。 | 校网络安全与信息化领导小组各成员单位 | 2025年12月 |
| 7 |  | 整合跨系统校情数据分析“一面屏” | 从教学、科研、师资、学工、资产、招生、就业、党建等多个方面建设十个主题的交互式部门数据驾驶舱，打通学校各业务数据网络，通过数据可视化技术，将学校各类数据以图表、报表等形式直观呈现，实现学校各类数据的集中化展示，提高各类数据指标的统计效率和准确性。通过数据对比和分析，提高教育治理的效率和效果，便于部门快速了解学校整体运行状况，为教育决策提供数据支持，推进教育治理现代化，最终建成集中化、智能化、可交互的校情数据分析“一面屏”。 | 校网络安全与信息化领导小组各成员单位。 | 2026年12月 |
| 8 | 智慧画像示范创优行动 | 学生个人画像 | 通过业务系统、数据中台收集学生基本信息（如姓名、年龄、性别、班级等）、行为数据（如上课出勤、考试成绩、作业提交情况、课堂参与度等）、学术数据（如考试成绩、作业成绩、课堂表现、参与度等），以及背景信息（如家庭经济情况、父母职业、教育背景等）基础数据，运用数据分析技术从多个维度对学生的在校行为进行分析，用数据可见、图形可视方式管理和展示学生在校期间的全过程表现，充分体现数据作为生产要素在学生管理和人才培养方面的应用成效和支撑价值。 | 学工部（处）、研究生工作部/研究生院、教务处、校网信办/网络信息中心。 | 2026年12月 |
| 9 |  | 教师个人画像 | 教师个人画像通过对教师在教学、科研、管理等方面的数据采集、分析和整合，形成教师个人画像。通过教师个人画像展现教师的个人能力、工作表现和职业发展等情况，通过数据对教师的专业能力、教学水平、科研产出等方面分析，为教师提供数据挖掘结果的智能化分析与可视化统计，助力教师成长成才，为教师、教学管理部门提供数据支撑。 | 教师工作部/人事处、教务处、校网信办/网络信息中心。 | 2026年12月 |
| 10 |  | 科研管理画像 | 通过优化、升级学校科研管理系统，建设科研“数字驾驶舱”。通过对学校科研系统的数据分析，实现科研业务运行状况监测及评估，探索开展基于大数据的科研投入产出绩效分析和动态科研画像服务。基于全面、准确的数据分析和趋势预测，为学校科研项目的立项、实施、评估等提供科学依据和决策支持。 | 科技处、社科处、校网信办/网络信息中心。 | 2026年12月 |
| 11 | 数据治理机制保障行动 | 建立定期工作例会制度 | 在学校开展数据治理与共享工作专项行动期间，建立定期数据治理工作例会制度。根据学校数据治理工作进度情况，定期（如每2个月）召开数据治理工作例会，组织校网络安全与信息化领导小组各成员单位负责人、数据管理员和技术产商共同探讨和解决工作推进中的各类问题，定期通报和监督数据治理工作进展情况，对存在的问题和不足及时提出改进措施，以钉钉子精神逐项逐类完成数据治理中的各项工作任务。 | 校网络安全与信息化领导小组各成员单位。 | 2026年12月 |
| 12 |  | 建立数据质量反馈机制 | 通过建立定期公布数据质量报告等机制帮助数据管理者对数据资产质量情况进行有效管理，并对数据疏漏、数据缺失等进行查漏补缺，完善学校各类数据以保障数据资源实现有序管理。明确数据质量问题的处理和反馈的完整流程，定期公开通报数据质量状况和改进措施，确保数据治理存在的问题得到及时响应和解决。 | 校网信办/网络信息中心、各有关部门。 | 2026年12月 |
| 13 |  | 建立数据治理红绿灯制度 | 在数据治理“一数一源”确权工作基础上，将各部门数据清单以红、绿、黄色表格形式进行逐项校验和展示，绿灯代表数据治理工作正常、高效，数据收集完整、准确，录入及时无误，数据共享顺畅、利用效率高；黄灯表示存在问题数据或录入存在小错误或延迟需及时纠正；红灯表示数据收集不全或录入错误等需要立即采取措施进行整改。通过红绿黄灯制度可以及时发现和纠正数据治理工作中的问题，确保数据准确性、完整性和时效性。 | 党委办公室/督查督办办公室、校长办公室、校网信办/网络信息中心。 | 2026年12月 |
| 14 |  | 建立健全考核督办制度 | 学校督查督办部门根据数据治理工作的总体目标和阶段性任务，定期对数据治理工作进行专项督促检查，确保学校数据治理工作取得实效。 | 党委办公室/督查督办办公室、校长办公室、校网信办/网络信息中心。 | 2026年12月 |
| 15 |  | 数据治理宣传培训制度 | 根据学校在数据治理工作的总体安排，有计划分批次对部门负责人、部门数据管理员等开展数字业务和数字技术培训，加强领导干部、师生员工的信息化、数字化素养学习培训，提高部门、师生员工的信息化应用和管理能力。通过微信公众号等平台定期发布学校数据治理工作信息、进展和成果情况，制定相应的操作和技术指南，帮助部门和师生员工更深入地了解数据治理工作，以促使数据真正赋能学校管理、师生发展。 | 校党委宣传部、校网信办/网络信息中心。 | 2026年12月 |